ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района от_____________________№_______ «ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 15 октября 2014 года № 570 (в редакции постановления администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района от_______________________№________)

Муниципальная программа

Апшеронского городского поселения Апшеронского района

«Развитие топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Апшеронского городского поселения

Апшеронского района «Развитие топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства»

| Наименование муниципальной программы |  | муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  | муниципальное казенное учреждение Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Жилищно-коммунальная служба» |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  | муниципальное казенное учреждение Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Жилищно-коммунальная служба» |
| Участники муниципальной программы |  | АО «НЭСК-электросети» ОАО «Водоканал Апшеронского района» ООО «Тепловые сети Апшеронского района» |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | подпрограмма «Развитие водоснабжения» подпрограмма «Газификация поселения» подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» подпрограмма «Благоустройство» |
| Ведомственные целевые программы |  | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы |  | создание условий для повышения уровня комфортности проживания и обеспеченности населения Краснодарского края жилищно-коммунальными услугами эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов |
| Задачи муниципальной программы |  | развитие системы водоснабжения Апшеронского городского поселения Апшеронского района развитие системы газификации Апшеронского городского поселения Апшеронского района повышение уровня благоустройства населенных пунктов Апшеронского городского поселения Апшеронского район повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности за счет технологической и технической модернизации создание условий для качественного и эффективного выполнения муниципальным казенным учреждением Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Жилищно-коммунального служба» своих функций |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды уровень охвата населения Апшеронского городского поселения Апшеронского района договорами на вывоз твердых коммунальных отходов доля заключенных договоров на услуги по вывозу твердых коммунальных отходов к количеству жилых домов (квартир) доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории поселения доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории поселения доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории поселения доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории поселения доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории поселения удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2017-2019 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  | общий объем бюджетных ассигнований составляет 184 319,2 тыс. рублей, в том числе: из средств бюджета поселения – 110 239,4 тыс. рублей: 2017 год – 32 961,2 тыс. рублей 2018 год – 36 734,6 тыс. рублей 2019 год – 40 543,6 тыс. рублей из внебюджетных источников – 74 079,8 тыс. рублей: 2017 год – 16 599,0 тыс. рублей 2018 год – 45 667,7 тыс. рублей 2019 год – 11 813,1 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам: подпрограмма «Развитие водоснабжения» объем бюджетных ассигнований составляет из бюджета Апшеронского городского поселения Апшеронского района – 10 755,0 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 1 440,0 тыс. рублей 2018 год – 3 445,0 тыс. рублей 2019 год – 5 870,0 тыс. рублей подпрограмма «Газификация поселения» общий объем бюджетных ассигнований составляет 2 165,0 тыс. рублей, в том числе: из бюджета Апшеронского городского поселения Апшеронского района – 1 775,0 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 300,0 тыс. рублей 2018 год – 995,0 тыс. рублей 2019 год – 480,0 тыс. рублей из внебюджетных источников – 390,0 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 390,0 тыс. рублей подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» общий объем бюджетных ассигнований составляет 77 600,4 тыс. рублей, в том числе: из бюджета Апшеронского городского поселения Апшеронского района – 3 910,6 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 790,2 тыс. рублей 2018 год – 1 090,2 тыс. рублей 2019 год – 2 030,2 тыс. рублей из внебюджетных источников – 73 689,8 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 16 209,0 тыс. рублей 2018 год – 45 667,7 тыс. рублей 2019 год – 11 813,1 тыс. рублей подпрограмма «Благоустройство» объем бюджетных ассигнований из бюджета Апшеронского городского поселения Апшеронского района – 67 515,2 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 21 669,8 тыс. рублей 2018 год – 22 443,2 тыс. рублей 2019 год – 23 402,2 тыс. рублей основное мероприятие «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Жилищно-комму-нальная служба» объем бюджетных ассигнований из бюджета Апшеронского городского поселения Апшеронского района составляет 26 283,6 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 8 761,2 тыс. рублей 2018 год – 8 761,2 тыс. рублей 2019 год – 8 761,2 тыс. рублей |

- Характеристика текущего состояния и основные проблемы

в соответствующей сфере реализации муниципальной программы

Основными стратегическими задачами Апшеронского городского поселения Апшеронского района является создание благоприятной среды жизнедеятельности населения поселения, привлекательных условий для привлечения инвестиций в поселение, а также обеспечения социальной стабильности. Решение этих задач возможно исключительно при высоком уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой и повышении уровня жилищных условий.

В структуру топливно-энергетического комплекса и жилищно-комму-нального хозяйства на территории Апшеронского городского поселения Апшеронского района входят следующие отрасли:

- электроэнергетическая;

- теплоэнергетическая;

- газовая;

- водоснабжение;

- водоотведение.

Насущной проблемой топливно-энергетического комплекса поселения является высокая степень износа основных средств энергетики. Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-комму-нального хозяйства и топливно-энергетического комплекса и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. Следствием этого является низкая эффективность, растущая аварийность и высокие риски, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности экономики, негативно влияет на качество жизни населения.

Вода является одним из самых важных элементов жизнедеятельности человека и это ставит проблему обеспечения качественной водой населения на первое место среди проблем, как в системе существующего водоснабжения,  так и в перспективе развития системы водоснабжения поселения.

Сложившаяся в поселении ситуация в сфере водоснабжения препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития поселения. Более 85 процентов от общей протяженности уличной водопроводной сети находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в замене.

В связи с изношенностью водопроводных сетей в поселении потери воды при транспортировке потребителям значительны – 38,8%. Высокие потери в распределительных сетях, низкая надежность работы объектов (водозаборов, сетей, устройств регулирования) являются следствием значительного износа сетей и оборудования систем водоснабжения и коммунальной энергетики, что определяет невысокое качество оказываемых услуг по снабжению потребителей водными ресурсами.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта водопроводных сетей и приводит к дальнейшему снижению надежности водного обеспечения поселения. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление.

В целях решения проблем водоснабжения за период с 2009 по 2015 годы были отремонтированы и построены водопроводные сети общей протяженностью 13,4 км.

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства.

В поселении газифицировано 95,1% квартир (домовладений). В связи с появлением новых объектов капитального строительства, которые требуют газификации, строительство распределительных газопроводов низкого давления на вновь построенных и оставшихся не газифицированными участках улиц за счет жителей не представляется возможным в связи с высокой стоимостью строительно-монтажных работ. За счет долевого участия в финансировании строительства распределительных газопроводов низкого давления жителей и бюджета Апшеронского городского поселения возможно довести газификацию до 100% и обеспечить повышение уровня жизни населения.

Основным направлением энергосбережения и формирования эффективной энергетики является создание условий для развития территории, развития ведущих секторов экономики поселения. Решить вопрос повышения энергоэффективности экономики поселения возможно путем применения комплексного подхода, позволяющего охватить процессом энергосбережения все сферы экономики, объединив усилия органов местного самоуправления, предприятий, организаций и населения, с привлечением средств внебюджетных источников.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения энергоэффективности и сбережения энергетических ресурсов. В связи со значительным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) в себестоимости продукции и оказании услуг.

Энергосбережение в муниципальном секторе, жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры поселения является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства. Повышение эффективности использования ТЭР при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии, как самих ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально-значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения.

Проблема благоустройства Апшеронского городского поселения Апшеронского района является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Благоустройство территории поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения поселения.

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе комплексного, продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей подпрограммой.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- создание условий для повышения уровня комфортности проживания и обеспеченности населения Краснодарского края жилищно-коммунальными услугами;

- эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов.

Задачи муниципальной программы:

- развитие системы водоснабжения Апшеронского городского поселения Апшеронского района;

- развитие системы газификации Апшеронского городского поселения Апшеронского района;

- повышение уровня благоустройства населенных пунктов Апшеронского городского поселения Апшеронского район;

- повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности за счет технологической и технической модернизации;

- создание условий для качественного и эффективного выполнения муниципальным казенным учреждением Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Жилищно-коммунального служба» своих функций.

Срок реализации муниципальной программы – 2017-2019 годы.

Информация о целевых показателях муниципальной программы приводится в таблице № 1.

Таблица №1

# Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 38,7 | 38,6 | 38,5 |
| 2. | Уровень охвата населения Апшеронского городского поселения Апшеронского района договорами на вывоз твердых коммунальных отходов | % | 61,4 | 62,9 | 64,4 |
| 3. | Доля заключенных договоров на услуги по вывозу твердых коммунальных отходов к количеству жилых домов (квартир) | % | 85,5 | 86,8 | 88,1 |
| 4. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории поселения | % | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории поселения | % | 83,5 | 84,0 | 84,3 |
| 6. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории поселения | % | 78,8 | 80,3 | 80,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории поселения | % | 93,5 | 94,3 | 94,7 |
| 8. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории поселения | % | 86,5 | 87,0 | 87,5 |
| 9. | Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений) | % | 95,2 | 95,3 | 95,4 |

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных

мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

- подпрограмма «Развитие водоснабжения» направлена на развитие системы водоснабжения Апшеронского городского поселения Апшеронского района;

- подпрограмма «Газификация поселения» направлена на развитие системы газификации Апшеронского городского поселения Апшеронского района;

- подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» направлена на эффективное использование энергетических ресурсов поселения и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам;

- подпрограмма «Благоустройство» направлена на повышение уровня благоустройства населенных пунктов Апшеронского городского поселения Апшеронского район;

- основное мероприятие «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Жилищно-коммунальная служба» направлено на создание условий для качественного и эффективного выполнения муниципальным казенным учреждением Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Жилищно-коммунального служба» своих функций.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в таблице № 2.

Таблица № 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель | Создание условий для качественного и эффективного выполнения муниципальным казенным учреждением Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Жилищно-коммунального служба» своих функций |
| 1.1 | Задача | Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Жилищно-коммунальная служба» |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Жилищно-комму-нальная служба» | всего | 26 283,6 | 8 761,2 | 8 761,2 | 8 761,2 | повышение эффективности функционирования учреждения и исполнения функций в установленной сфере деятельности, улучшение кадрового обеспечения | администрация Апшеронского городского поселения Апшеронского района, администрация Апшеронского городского поселения Апшеронского района, МКУ «Жилищно-коммунальная служба» |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 26 283,6 | 8 761,2 | 8 761,2 | 8 761,2 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общая потребность в финансировании муниципальной программы на 2017-2019 годы составляет 184 319,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год – 49 560,2 тыс. рублей; 2018 год – 82 402,3 тыс. рублей; 2019 год – 52 356,7 тыс. рублей.

Информация об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам реализации и объемах финансирования по подпрограммам приведена в таблице № 3.

Таблица № 3

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-ком-мунального хозяйства | всего | 184 319,2 | 49 560,2 | 82 402,3 | 52 356,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 110 239,4 | 32 961,2 | 36 734,6 | 40 543,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 74 079,8 | 16 599,0 | 45 667,7 | 11 813,1 |
|  | в т.ч. на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности | всего | 21 291,0 | 15 469,0 | 330,0 | 5 492,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 660,0 | - | 330,0 | 330,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 20 631,0 | 15 469,0 | - | 5 162,0 |
| Подпрограмма | Развитие водоснабжения | всего | 10 755,0 | 1 440,0 | 3 445,0 | 5 870,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10 755,0 | 1 440,0 | 3 445,0 | 5 870,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Подпрограмма | Газификация поселения | всего | 2 165,0 | 690,0 | 995,0 | 480,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 775,0 | 300,0 | 995,0 | 480,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 390,0 | 390,0 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | в т.ч. на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности | всего | 660,0 | - | 330,0 | 330,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 660,0 | - | 330,0 | 330,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | всего | 77 600,4 | 16 999,2 | 46 757,9 | 13 843,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3 910,6 | 790,2 | 1 090,2 | 2 030,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 73 689,8 | 16 209,0 | 45 667,7 | 11 813,1 |
|  | в т.ч. на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности | всего | 20 631,0 | 15 469,0 | - | 5 162,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 20 631,0 | 15 469,0 | - | 5 162,0 |
| Подпрограмма | Благоустройство | всего | 67 515,2 | 21 669,8 | 22 443,2 | 23 402,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 67 515,2 | 21 669,8 | 22 443,2 | 23 402,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Жилищно-коммунальная служба» | всего | 26 283,6 | 8 761,2 | 8 761,2 | 8 761,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 26 283,6 | 8 761,2 | 8 761,2 | 8 761,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Апшеронского городского поселения Апшеронского района в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальной программы не формируются.

6. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной

программы

Правовые акты в сфере реализации муниципальной программы не разрабатывались.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 7 к порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Апшеронского городского поселения Апшеронского района, утвержденному постановлением администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района 28 сентября 2016 года № 678 «О внесении изменений в постановление администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 05 августа 2014 года № 430 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Апшеронского городского поселения Апшеронского района»).

8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее

выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет муниципальное казенное учреждение Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Жилищно-коммунальная служба» (далее – координатор муниципальной программы).

Координатор муниципальной программы:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекомму-никационной сети Интернет;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-теле-коммуникационной сети Интернет;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Апшеронского городского поселения Апшеронского района, утвержденному постановлением администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 28 сентября 2016 года № 678.

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий, мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы, оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы.

В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в отдел экономики и имущественных отношений и обеспечивает его размещение на официальном сайте Апшеронского городского поселения Апшеронского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы).

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утверждаемым отделом экономики и имущественных отношений.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики и имущественных отношений заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономики и имущественных отношений доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования;

- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Апшеронского городского поселения Апшеронского района в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в отдел экономики и имущественных отношений доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятия муниципальной программы координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы, в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств бюджета поселения, может выступать исполнителем.

Исполнитель:

- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

- представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Порядок ведения мониторинга и отчетности о реализации муниципальной программы указан в постановлении администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района 28 сентября 2016 года № 678 «О внесении изменений в постановление администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 05 августа 2014 года № 430 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Апшеронского городского поселения Апшеронского района».

Заместитель главы Апшеронского

городского поселения

Апшеронского района                                                                         Н.И.Покусаева