Приложение № 3 к муниципальной программе Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Комплексное и устойчивое развитие поселения в сфере строительства и дорожного хозяйства»

# Подпрограмма «Доступная среда»

# ПАСПОРТ

подпрограммы «Доступная среда»

| Наименование подпрограммы |  | подпрограмма «Доступная среда» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | муниципальное казенное учреждение Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Жилищно-коммунальная служба» |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цель подпрограммы |  | обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Апшеронском городском поселении Апшеронского района |
| Задача подпрограммы |  | формирование условий для обеспечения доступности объектов в сфере транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения Апшеронского городского поселения Апшеронского района |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | количество пешеходных переходов, оборудованных специальным оборудованием, и обладающих конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения количество остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, оборудованных специальным оборудованием, и обладающих конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения количество светофоров, оборудованных звуковыми сигналами, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения количество тротуаров с конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения количество установленных табличек со шрифтом Брайля |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы Объемы и источники финансирования подпрограммы |  | 2017-2019 годы общий объем бюджетных ассигнований из бюджета Апшеронского городского поселения Апшеронского района составляет 680,0 тыс. рублей: |
|  |  | 2017 год – 50,0 тыс.рублей 2018 год – 280,0 тыс.рублей 2019 год – 350,0 тыс.рублей |

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации подпрограммы

В соответствии с приоритетами муниципальной политики определены цели и задачи в сфере реализации подпрограммы.

Целью подпрограммы является:

- обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Апшеронском городском поселении Апшеронского района.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи:

- формирование условий для обеспечения доступности объектов в сфере транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения Апшеронского городского поселения Апшеронского района.

Срок реализации подпрограммы – 2017-2019 годы.

Информация о целевых показателях подпрограммы приводится в таблице № 1.

Таблица №1

# Целевые показатели подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Доступная среда» |
| 1.1 | Количество пешеходных переходов, оборудованных специальным оборудованием, и обладающих конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | - | 7 | 8 |
| 1.2 | Количество остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, оборудованных специальным оборудованием, и обладающих конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | - | 4 | 4 |
| 1.3 | Количество светофоров, оборудованных звуковыми сигналами, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | 7 | - | - |
| 1.4 | Количество тротуаров с конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | - | 2 | 2 |
| 1.5 | Количество установленных табличек со шрифтом Брайля | единиц | 11 | 0 | 0 |

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

# Перечень мероприятий подпрограммы представлен в таблице № 2.

# Таблица № 2

# Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Апшеронском городском поселении Апшеронского района |
| 1.1 | Задача | Формирование условий для обеспечения доступности объектов в сфере транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения Апшеронского городского поселения Апшеронского района |
| 1.1.1 | Обеспечение доступности для маломобильных граждан пешеходных переходов | всего | 250,0 | - | 100,0 | 150,0 | количество пешеходных переходов, оборудованных специальным оборудованием: 2018 год – 7 единиц, 2019 год – 8 единиц | администрация Апшеронского городского поселения Апшеронского района (далее - администрация поселения), администрация поселения, МКУ «Жилищно-коммунальная служба» |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 250,0 | - | 100,0 | 150,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение доступности для маломобильных граждан остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта | всего | 220,0 | - | 100,0 | 120,0 | количество остановочных пунктов, оборудованных специальным оборудованием: 2018 год – 4 единицы, 2019 год – 4 единицы | администрация поселения, администрация поселения, МКУ «Жилищно-коммунальная служба» |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 220,0 | - | 100,0 | 120,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.3 | Оснащение светофорных объектов звукосигнальными устройствами вблизи социально зна- | всего | 30,0 | 30,0 | - | - | количество светофорных объектов, оборудованных звукосигнальными устройствами 7 единиц | администрация поселения, администрация поселения, МКУ «Жилищно-коммунальная служба» |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | 30,0 | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | чимых объектов | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.4 | Обеспечение беспрепятственного проезда маломобильных граждан по тротуарам | всего | 160,0 | - | 80,0 | 80,0 | количество тротуаров с конструктивными особенностями: 2018 год – 2 единицы, 2019 год – 2 единица | администрация поселения, администрация поселения, МКУ «Жилищно-коммунальная служба» |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 160,0 | - | 80,0 | 80,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.5 | Установка табличек со шрифтом Брайля | всего | 20,0 | 20,0 | - | - | количество установленных табличек в 2017 году – 11 единиц | администрация поселения, администрация поселения, МКУ «Жилищно-коммунальная служба» |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | всего | 680,0 | 50,0 | 280,0 | 350,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 680,0 | 50,0 | 280,0 | 350,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Информация об общем объеме финансирования подпрограммы по годам реализации и объемах финансирования приводится в таблице № 3.

Таблица №3

# Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

|  | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма | Доступная среда | всего | 680,0 | 50,0 | 280,0 | 350,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 680,0 | 50,0 | 280,0 | 350,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет муниципальное казенное учреждение Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Жилищно-коммунальная служба» (далее – координатор подпрограммы).

Координатор подпрограммы:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Порядок ведения мониторинга и отчетности о реализации муниципальной подпрограммы указан в постановлении администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района 28 сентября 2016 года № 678 «О внесении изменений в постановление администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 05 августа 2014 года № 430 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Апшеронского городского поселения Апшеронского района».

Заместитель главы Апшеронского

городского поселения

Апшеронского района                                                                         Н.И.Покусаева